大中型水库移民后期扶持政策实施情况

稽　察　报　告

（2016年度）

项 目 单 位： 常德市津市扶贫移民开发局

稽 察 项 目： 水库移民后期扶持政策实施情况

稽 察 单 位： 常德市移民开发局（资金财务科）

稽 察 时 间： 2017年6月26日至27日

2016年度水库移民后扶稽察报告

津市扶贫移民开发局：

根据湖南省水库移民开发管理局《关于认真做好2017年度水库移民稽察工作的通知》（湘移稽察〔2017〕2号）精神，常德市移民开发局后扶稽察工作组于2017年6月26日至27日，对你市2016年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行了稽察，现将稽察情况结果通报如下：

- 一、稽察工作开展情况

稽察工作组通过查阅相关资料和台账、现场察看项目、走访移民户和综合分析等方式，对你县2016年度移民后期扶持基金、结余资金、库区基金、移民扶助金等各类资金的管理、使用以及移民项目计划执行、项目实施管理等情况进行了稽察。实地察看了毛里湖镇青苗村、中南村公路硬化、渠道建设等8个移民后扶项目，占实施项目的34%。走访了5户移民，听取了他们对移民后扶工作的意见和建议，抽查了部分移民直补资金发放存折。稽察工作进展顺利。

二、基本情况

- （一）水库移民情况

津市市位于湖南省西北部，澧水中下游，历来是湘鄂边际的工业重镇，享有“江南明珠”之美誉。现辖4镇和5个街道办事处。总面积551平方公里，总人口26万。核定移民

人口653人，其扶持方式确定为：直接发放到个人的为284人，采取项目扶持的人数为369人。

（二）移民管理机构设置情况

津市移民开发局为2011年成立的副科级事业单位，2016年升格为正科级事业单位，更名为津市扶贫移民开发局，内设办公室、综合财务股、移民政策法规股、产业发展股、驻村帮扶股。核定编制10人，现有在编工作人员2人，借调7人。2016年度县财政局预算安排移民扶贫工作经费25万元，扶贫项目经费100万元，省移民开发局安排移民专项补助经费12万元，机构人员经费全额纳入同级财政预算，工作经费得到有力保障，能够满足日常工作正常开展。

- （三）地方配套政策和规章制度建设情况

根据国务院（国发〔2006〕17号）文件及省人民政府和省移民局相关文件精神，津市扶贫移民开发局制定了《津市大中型水库移民后期扶持项目和资金管理实施细则》、《津市移民资金县级报账制实施细则》、《津市移民后扶直补资金发放工作流程》、《津市移民后扶项目管理工作流程》等管理制度。移民资金实行专户管理，各项内控制度基本健全，建立了资金和项目台帐，项目资料档案健全，各项制度得到了较好执行。

三、稽察内容及评价

（一）稽察内容

1、规划编制与审批情况

津市扶贫移民开发局于2016年编制了《津市2016－2020年移民后期扶持“十三五”规划》（以下简称“后扶规划”），

常德市局统一组织相关单位和专家对后扶规划进行了评审。

- 2、直补资金收支情况

由津市财政局根据审定的直补移民人口名册，直接将直补资金拨付市乡镇财政管理局涉农补贴专户，以“一卡通”形式发放到移民个人账户。

2016年度市移民开发局共收到后扶基金39.18万元，其中直补资金17.04万元，于2016年分上、下半年二次发放直补资金17.04万元,发放人数为284人。

3、移民人口动态管理情况

移民人口自然减员由村里上报乡镇，（市）扶贫移民开发局汇总审核并进行了公示，实行了移民后扶人口动态管理，每年年底核减一次。2016年移民直补人口核减11人，至2016年累计核减28人，人口动态管理基本到位。

- 4、年度计划项目下达与执行情况

（1）后期扶持基金计划项目下达与执行情况

2016年度，省移民局批复津市后期扶持基金计划项目5个，资金21.3万元（湘移计〔2016〕1号），至稽查日已完成项目4个，完成项目计划19.3万元，占项目资金计划91%，另“移民应急维稳等”项目2万元未实施。

- （2）项目规划计划下达与执行情况

- 2016年度，省移民局批复津市结余资金计划项目24个，资金135万元，其中：（湘移计〔2016〕2号）项目计划为13个，资金75万元；（湘移计〔2016〕3号）项目计划为11个，资金60万元），至稽查日已完成项目15个，完成项目投资82万元，占项目资金计划61%，未完成项目9个，未完成项目投资53万元，占项目资金计划39%。

- 2016年度，省移民局批复津市库区基金计划项目2个，资金10万元（湘移计〔2016〕6号）。至稽查日已完成项目2个，完成项目投资10万元，占项目资金计划100%。

- （3）移民扶助金计划项目下达与执行情况

2016年度批复移民扶助金项目3个，资金14万元（常移发〔2016〕15号），至稽查日已完成项目2个，完成项目投资13万元，占项目资金计划93%，另“特困慰问补助”项目1万元结余0.7万元，未实施完毕。

5、年度资金拨付及使用管理情况

2016年度市移民开发局移民资金年初余额为89万元，全年共计收到财政拨款资金174.18万元（不包括提前下达的2017年资金），实际支出155.26万元，截止稽查日帐面结存107.92万元，资金拨付率59%。（因移民与扶贫资金混合核算，无法准确区分，实际结存额根据资金台帐确定）

2016年度各类后扶资金收支结余情况表

| 资金类别 | 年初结余 (万元) | 本年收入 （万元） | 本年支出 （万元） | 期末结余 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后扶基金 | 0 | 39.18 | 37.18 | 2 |
| 后扶结余资金 | 89 | 94 | 93.78 | 89.22 |
| 库区基金 | 0 | 16 | 10 | 6 |
| 移民扶助金 | 0 | 25 | 14.3 | 10.7 |
| 合 计 | 89 | 174.18 | 155.26 | 107.92 |

6、项目实施与管理情况

（1）总体完成情况。截止稽查日，2016年度项目计划共计完成23个项目，完成投资额124.6万元，未完成的项目11个，资金55.7万元，项目完成率68%，投资完成率69%。整体项目计划完成情况较差，资金结余相对较大。经现场察看，项目建设实施情况较好，移民群众满意度较高。

- 公示公告情况。各类资金、项目计划已在市级部门网站及政府网站公告，充分做到了“市上网”，但村级公示未充分做到“村上墙”，项目档案资料中公告公示中项目通告、预算决算等大部分公示图片存在Ｐ图现象，致使村级公示制度流于形式，村级监督作用大打折扣。

- 档案管理情况。2016年项目档案资料整理做到了一个项目一个档案，每个档案从项目立项到验收一系列程序资料齐全，内容完整，但档案资料尚未归档，部分资料装订次序混乱，建立了项目台帐，但与资金台帐不一致，不能清晰地反映资金和项目的全貌。

（二）综合评价

津市人民政府高度重视大中型水库移民后期扶持工作，制订了一系列后期扶持管理办法，同时将市移民开发局工作经费和人员工资全额纳入财政预算，有力保证了移民机构工作正常运行。各项移民后扶政策落实情况总体良好，后期扶持政策实施有序开展，资金管理较为规范，项目管理基本到位，项目实施效果较好，移民生产生活条件得到进一步提高，库区和移民安置区面貌得到基本改善，移民群众得到了较好的实惠，基本实现了“移民满意、库区稳定”的目标。但资金拨付与项目实施进度较慢，未能充分发挥移民资金的使用效益。

- 存在的主要问题

- 移民资金未实行专帐分类核算。

移民资金与扶贫资金在一个专户、一个会计帐套中混合核算，且移民资金未按规定的“后扶基金、结余资金、库区资金、移民扶助金”等类别分类核算，无法清晰完整地反映移民资金收支情况。

上述事实不符合《湖南省移民资金县级报账制实施办法》（湘移发［2010］1号）第三条“移民资金实行分类核算，完整反映资金收支”及第五条“移民资金实行专帐管理，分类核算”的规定。

- 移民资金拨付进度缓慢。

2016年度移民资金拨付率为59%，资金台帐反映从2016年6月才开始进行资金收支拨付，且个别资金财政拨入较迟，如：湘财综指（2015）75号资金省财政下达时间为2015年10月8日，（市）财政拨入时间为2016年6月15日，跨期8个月。

上述情况不符合《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知》第十四条“地方各级财政部门和移民主管部门必须按年度后期扶持资金使用计划和规定用途及时拨付资金，不得延期拨付”的规定。

- 移民存量资金较大。

2015年－2016年省移民局下达津市年平均移民资金234.18万元（不含提前下达的2017年预拨资金），但截止稽察日，资金结存107.92万元，占比46%，相对年度资金总量，结存滞留资金较严重，没有充分发挥资金的使用效益。

上述情况不符合《湖南省水库移民资金财务管理办法》（湘财综〔2009〕30号）第二十二条规定：“各级各部门不得挤占、挪用、截留、滞留移民资金，…”的规定。

- 项目实施进度较慢。

截止稽查日，2016年度项目计划共计完成23个项目，未完成的项目11个，项目完成率68%，整体项目计划完成情况较差。

上述情况违反了《湖南省大中型水库市库区和移民安置区基础设施和经济发展规划项目资金管理办法》第十一条“各级财政和移民管理机构应切实加强规划项目资金财务管理，.....,督促有关单位加快项目建设进度，确保资金使用安全规范，提高资金使用效益”的规定。

5、个别培训项目中对移民身份审核把关不严。

湘移计（2016）3号项目计划中“种养业培训50人”项目和湘移计（2016）2号项目计划中“职业教育80人”项目中的培训人员，经与移民人员信息库比对，移民培训人员比例偏低，非移民培训人员比例偏高。

上述事实不符合《湖南省水库移民开发管理局关于进一步加强移民培训管理工作的意见》（湘移发〔2013〕13号）第十五条“严格移民培训资金使用范围。移民培训资金专项用于大中型水库移民劳动力转移就业技能培训、农业实用技术培训……”的规定。

6、少数项目档案管理欠规范。

公告公示。村级项目通告、决算等公示图片存在Ｐ图现象，村级监督作用大打折扣，如：药山镇黄金村公路硬化项目无预决算公示资料，项目通告公示Ｐ图。

签字手续。部分会议记录、验收单中村民理财小组签字字迹雷同，笔迹相仿，理财小组的监督流于形式。

建设照片。项目建设前后对比照片是保证项目实施真实性的最为有力的证据，但部分项目对比照片参照物不在同一位置，对比效果不明显或无可比性，如：“药山镇三合村环境整治”项目无建设前对比照片；“毛里镇七星村农村环境综合整治”项目对比参照物不一致。

④审批手续。部分项目造价编审确认书审核单位盖章签字手续不全；少数资金拨付审批单无单位盖章，签字不全；个别项目领导审批未签字盖章。

五、稽察意见及建议

1、规范资金分账分类核算。移民资金与扶贫资金必须分别建立独立的帐套分帐核算，移民资金要按照移民资金类别设置明细科目分类核算，以使财务报表能够完整反映移民资金收支整体情况。

2、加强培训项目实施管理。严格按照《湖南省水库移民培训工作管理办法》（湘移发［2010］21号）规范培训项目实施，严把培训人员审核关，确保移民培训资金专项用于水库移民，切实提高移民群众生产生活能力。

3、提高移民资金拨付效率。加强与县财政部门衔接，及时拨入移民专项资金，对已验收的项目督促项目实施方及时报帐，定期进行存量资金清理，加快资金支付进度，提高资金使用效率。

4、加快移民项目实施进度。移民部门要抓紧督促移民项目村组织项目实施，加快项目实施进度，对完工的项目及时组织验收，加快资金结算进度，确保项目按计划及时完成任务，以充分发挥项目的经济效益和社会效益。

5、完善移民项目档案资料。针对项目资料中公告公示影像资料ＰＳ现象，项目建设前后对比照片参照物不一致、照片缺失、照片内容不实，签字笔迹雷同，内容填写不完整，个别资料缺失，签字审批手续不全等薄弱环节，逐一清理排查、整顿规范，确保项目资料真实性。

6、加强移民项目资金监管。（市）移民项目管理部门要严把项目验收关，项目资料审核关，财务部门要对报帐附件严格审查，建立健全内部相互牵制的内部控制制度。对稽察发现的问题责成（市）移民部门进一步调查核实有关情况，根据具体情况做出限期整改等措施。

稽察人员：刘康清　高　敏

胡拥军　牟杰智